**Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы**

**«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Хомутовского муниципального**

**образования на 2019-2029 годы»**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого показателя** | **Ед.изм.** | **значение целевого показателя** | | **Выполнение, %** | **Оценка в баллах** | **Вывод об эффективности программы** | **Предложения по дальнейшей реализации программы** |
| **план** | **факт** |
| 1 | Ликвидация несанкционных свалок | ед. | 0 | 0 | 100 | 1 | ожидаемая эффективность достигнута | Действие Программы продлить на следующий финансовый год |
| 2 | Строительство и обустройство контейнерных площадок | ед. | 5 | 5 | 100 | 1 | ожидаемая эффективность достигнута |
| 3 | Приобретение контейнеров | ед. | 25 | 25 | 100 | 1 | ожидаемая эффективность достигнута |
| 4 | Мероприятия по экологическому воспитанию и формированию экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами, по стимулированию и популяризации раздельного сбора мусора | ед. | 3 | 3 | 100 | 1 | ожидаемая эффективность достигнута |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 1 |  |  |