**Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории Хомутовского муниципального образования» на 2018-2025 годы»**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого показателя** | **Ед.изм.** | **значение целевого показателя** | | **Выполнение, %** | **Оценка в баллах** | **Вывод об эффективности программы** | **Предложения по дальнейшей реализации программы** |
| **план** | **факт** |
| 1 | Общее количество дворовых территорий многоквартирных домов ( за исключением подлежащих признанию ветхими и аварийными) из них: | ед. | 4 | 4 | 100,00 | 1 | ожидаемая эффективность достигнута | Действие Программы продлить на следующий финансовый год  Данные статистики |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 4 | 4 | 100,00 | 1 | ожидаемая эффективность достигнута |
| 3 | Количество неблагоустроенных дворовых территорий | ед. | 0 | 0 | 100,00 | 1 | ожидаемая эффективность достигнута |
| 4 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества | % | 100 | 100 | 100,00 | 1 | ожидаемая эффективность достигнута |
| 5 | Численность населения, проживающего в многоквартирных домах в МО | чел. | 124 | 124 | 100,00 | 1 | ожидаемая эффективность достигнута |
| 6 | Численность населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями многоквартирных домов | чел. | 124 | 124 | 100,00 | 1 | ожидаемая эффективность достигнута |
| 7 | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенном дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования в многоквартирных домах | % | 100 | 100 | 100,00 | 1 | ожидаемая эффективность достигнута |
| 8 | Общее количество парков, скверов, набережных, родников, скважин, детских и спортивных площадок и иных территорий из них: | ед. | 42 | 42 | 100,00 | 1 | ожидаемая эффективность достигнута |
| 9 | Количество общественных территорий не требующих дополнительных работ по благоустройству | ед. | 32 | 32 | 100,00 | 1 | ожидаемая эффективность достигнута |
| 10 | Количество общественных территорий, требующих дополнительных работ по благоустройству | ед. | 6 | 10 | 166,67 | 4 | эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом |
| 11 | Доля благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные, родники, скважины) | % | 76,19 | 76,19 | 100 | 1 | ожидаемая эффективность достигнута |
| 12 | Площадь общественных территорий (парки, скверы, набережные, родники, скважины) | кв.м. | 42027 | 42027 | 100,00 | 1 | ожидаемая эффективность достигнута |
| 13 | Площадь общественных территорий, не требующих дополнительных работ по благоустройству | кв.м. | 105883,35 | 105883,35 | 100,00 | 1 | ожидаемая эффективность достигнута |
| 14 | Численность населения муниципального образования | чел. | 25946 | 24249 | 93,46 | 1 | ожидаемая эффективность достигнута (данные статистики не соответствуют количеству фактически проживающих на территории ХМО) |
| 15 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | кв.м./чел. | 4,080912279 | 4,366503773 | 107,00 | 2 | ожидаемая эффективность достигнута |
| 16 | Количество разработанных проектов благоустройства дворовых территорий | ед. | 4 | 4 | 100,00 | 1 | ожидаемая эффективность достигнута |
| 17 | Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий | ед. | 35 | 35 | 100,00 | 1 | ожидаемая эффективность достигнута |
| 18 | Количество проведенных творческих конкурсов | ед. | 2 | 2 | 100,00 | 1 | ожидаемая эффективность достигнута |
| 19 | Количество жителей, принявших участие в мероприятиях направленных на повышение уровня благоустройства населенных пунктов | чел. | 1000 | 1000 | 100,00 | 1 | ожидаемая эффективность достигнута |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 1,2 |  |  |