**Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы**

**«Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения» на 2023 – 2025 годы»**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | значение целевого показателя | выполнение, % | Оценка в баллах | Вывод об эффективности программы | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| план | факт |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах Хомутовского МО,  с усовершенствованным покрытием (асфальто-бетон, цементо-бетон) | км | 34,531 | 38,715 | 112,12 | 3 | Эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом |  Действие Программы продлить на следующий финансовый год    |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах Хомутовского МО, с переходным покрытием (пгс, щебень) | км | 132,77 | 163,298 | 122,99 | 4 | Эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом |
| 3 | Устранение социального риска (количество улиц, оборудованных остановочными павильонами, дорожной разметкой, дорожными знаками) | шт. | 10 | 4 | 40,00 | -2 | ожидаемая эффективность не достигнута |
| 4 | Уменьшение транспортного риска (доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, оборудованных наружным освещением) | % | 25 | 12 | 48,00 | -2 | ожидаемая эффективность не достигнута |
|   | Итого |   |   |   |   | 0,75 |   |   |